SONAR V 1.0

Sistema Inteligente de Prospecção Comercial Marítima

────────────────────────────

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

E PROMPT DE DESENVOLVIMENTO

Versão 1.0 | 2025

# Sumário

1. Análise da Ideia Original	3

1.1 Visão do Projeto	3

1.2 Estrutura Proposta pelo Cliente	3

1.3 Pontos Fortes Identificados	4

1.4 Desafios e Pontos de Atenção	4

2. Proposta de Refinamento	5

2.1 Simplificação Arquitetural	5

2.2 Arquitetura Proposta	5

3. Stack Tecnológico Recomendado	6

4. APIs Gratuitas Disponíveis	7

5. Modelo de Dados	8

6. Fluxo de Trabalho do Sistema	8

7. Prompt de Desenvolvimento	9

8. Cronograma de Desenvolvimento	10

9. Considerações Finais	11

Nota: Clique com o botão direito no sumário e selecione 'Atualizar Campo' para corrigir os números de página.

# 1. Análise da Ideia Original

## 1.1 Visão do Projeto

O projeto Sonar V 1.0 tem como objetivo criar um sistema de prospecção comercial automatizado 24/7 focado no setor marítimo e naval. A ideia central envolve agentes de inteligência artificial trabalhando de forma coordenada para identificar, contatar e gerenciar potenciais clientes com navios em Angola ou com rota prevista para o país. O sistema visa promover serviços especializados como mergulho comercial, shipchandler (abastecimento de navios), gestão de resíduos e bunker MGO (combustível marítimo).

## 1.2 Estrutura Proposta pelo Cliente

A arquitetura original contempla três agentes distintos com funções específicas:

| Agente | Função Principal | Output |
| --- | --- | --- |
| Agente 1 - Rastreador | Rastreamento web para localizar shipowners, armadores, agentes de navegação e brokers | Tabelas com dados de empresas potencialmente interessadas |
| Agente 2 - Comercial | Recebe dados do Agente 1 e faz contato via email com apresentação e oferta de serviços | Emails enviados para potenciais clientes com navios em Angola |
| Agente 3 - Gestor | Administra os demais agentes, gera relatórios estatísticos e notifica o usuário | Relatórios, notificações por email, controle centralizado |

Tabela 1: Estrutura original dos três agentes

## 1.3 Pontos Fortes Identificados

- Automação comercial 24/7: O sistema trabalha continuamente sem intervenção humana, maximizando oportunidades de negócio em diferentes fusos horários e permitindo alcance global de potenciais clientes.

- Nicho específico e valioso: O setor marítimo em Angola representa um mercado com alta demanda por serviços especializados, especialmente com o aumento do tráfego portuário e operações offshore.

- Fluxo lógico bem definido: A sequência Descoberta → Contato → Gestão cria um pipeline de vendas estruturado e mensurável, permitindo acompanhamento de métricas de conversão.

- Diversificação de serviços: Oferecer múltiplos serviços (mergulho, shipchandler, waste management, bunker) aumenta o potencial de receita por cliente e cria relacionamentos comerciais mais duradouros.

## 1.4 Desafios e Pontos de Atenção

- Complexidade de três agentes separados: Manter três sistemas independentes aumenta custos de desenvolvimento, infraestrutura e manutenção. A comunicação entre agentes pode se tornar um ponto de falha.

- Limitações de APIs gratuitas: A maioria das APIs gratuitas possui cotas diárias restritas (ex: 100 requisições/dia), o que pode limitar o volume de prospecção em períodos de alta demanda.

- Risco de spam e deliverability: Emails automatizados podem ser marcados como spam. É necessário configurar corretamente DKIM, SPF e DMARC, além de respeitar regulamentações como LGPD/GDPR.

- Infraestrutura 24/7: Manter o sistema rodando continuamente requer servidor dedicado ou serviço de cloud com custos associados, mesmo que mínimos.

# 2. Proposta de Refinamento

## 2.1 Simplificação Arquitetural

Recomendo consolidar os três agentes em um único Agente Inteligente Modular com três funções distintas integradas. Esta abordagem reduz complexidade técnica, diminui custos de infraestrutura e facilita a manutenção, enquanto mantém todas as funcionalidades desejadas. O agente funcionaria como um sistema unificado com módulos especializados que se comunicam nativamente, eliminando a necessidade de APIs intermediárias entre agentes.

| Modelo Original (3 Agentes) | Modelo Proposto (1 Agente) |
| --- | --- |
| 3 sistemas independentes | 1 sistema unificado |
| Comunicação via APIs entre agentes | Comunicação interna direta |
| Triplo custo de infraestrutura | Custo único de infraestrutura |
| 3 pontos de falha possíveis | 1 ponto de falha |
| Manutenção complexa | Manutenção simplificada |
| Sincronização de dados necessária | Banco de dados compartilhado |

Tabela 2: Comparação entre modelos arquiteturais

## 2.2 Arquitetura Proposta

O sistema Sonar V 1.0 será construído como uma aplicação web responsiva (PWA - Progressive Web App) com backend robusto e banco de dados relacional. A arquitetura segue o padrão MVC (Model-View-Controller) com APIs RESTful para comunicação entre frontend e backend. O agente de IA será implementado como um serviço de background que executa tarefas programadas (cron jobs) e processa dados de forma assíncrona.

### Módulos do Sistema

- Módulo de Descoberta (Discovery Engine): Responsável por rastrear a web em busca de empresas do setor marítimo. Utiliza web scraping ético e APIs de busca para identificar shipowners, armadores, agentes de navegação e brokers com operações em Angola.

- Módulo de Contato (Outreach Engine): Gerencia o envio de emails personalizados para os prospects identificados. Inclui templates dinâmicos, agendamento inteligente e tracking de aberturas/cliques para otimização de conversão.

- Módulo de Gestão (Management Dashboard): Interface administrativa para controle do sistema, visualização de métricas, geração de relatórios e configuração de parâmetros. Inclui notificações por email para eventos importantes.

- Módulo de Autenticação (Auth System): Sistema de login com níveis de acesso (Administrador e Usuário). Permite criação e gerenciamento de usuários pelo administrador, com controle de permissões granular.

# 3. Stack Tecnológico Recomendado

## 3.1 Frontend (Web + Mobile)

| Tecnologia | Versão | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Next.js | 15.x | SSR, SEO, PWA, responsivo |
| React | 19.x | Componentes reutilizáveis |
| Tailwind CSS | 3.x | Design responsivo rápido |
| shadcn/ui | Latest | Componentes UI profissionais |
| Chart.js / Recharts | Latest | Gráficos e dashboards |

Tabela 3: Stack frontend recomendado

## 3.2 Backend

| Tecnologia | Versão | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Next.js API Routes | 15.x | APIs RESTful integradas |
| Prisma ORM | 6.x | ORM type-safe, migrations |
| NextAuth.js | 5.x | Autenticação segura |
| Node-Cron | Latest | Tarefas agendadas 24/7 |

Tabela 4: Stack backend recomendado

## 3.3 Banco de Dados e Hosting

| Recurso | Serviço Gratuito | Limites Gratuitos |
| --- | --- | --- |
| Banco de Dados | Supabase / PlanetScale | 500MB - 5GB |
| Hosting | Vercel / Render | 100GB bandwidth/mês |
| Storage | Cloudinary / Supabase | 25GB - 1GB |

Tabela 5: Recursos gratuitos para hosting e banco de dados

# 4. APIs Gratuitas Disponíveis

## 4.1 APIs para Prospecção Web

| API | Função | Limites Gratuitos |
| --- | --- | --- |
| SerpAPI | Busca no Google (resultados orgânicos) | 100 buscas/mês (trial) |
| Bing Search API | Busca web via Microsoft Azure | 1.000 transações/mês |
| DuckDuckGo | Busca web sem tracking | Ilimitado (rate limit suave) |
| Marine Traffic | Rastreamento de navios em tempo real | API gratuita limitada |
| VesselFinder | Dados de embarcações e frotas | Tier gratuito disponível |

Tabela 6: APIs gratuitas para prospecção web

## 4.2 APIs para Envio de Email

| Serviço | Função | Limites Gratuitos |
| --- | --- | --- |
| Resend | API de email moderna e developer-friendly | 3.000 emails/mês |
| Brevo (Sendinblue) | Email marketing + transacional | 300 emails/dia |
| Mailgun | API robusta para desenvolvedores | 5.000 emails/mês (3 meses) |
| SendGrid | Email transacional em escala | 100 emails/dia |

Tabela 7: Serviços gratuitos para envio de email

## 4.3 APIs de Inteligência Artificial

| API | Função | Limites Gratuitos |
| --- | --- | --- |
| OpenAI GPT-4o-mini | Geração de texto, personalização de emails | Rate limits por tier |
| Google Gemini | LLM gratuito com boa qualidade | 60 req/min (Flash) |
| Claude (Anthropic) | Análise e geração de conteúdo | Tier gratuito disponível |
| Hugging Face | Modelos open-source diversos | API gratuita limitada |

Tabela 8: APIs de IA gratuitas ou com tier gratuito

# 5. Modelo de Dados

## 5.1 Entidades Principais

O banco de dados será estruturado em PostgreSQL (via Supabase) com as seguintes tabelas principais:

- Users: Armazena dados dos usuários do sistema (administradores e operadores). Inclui campos para autenticação, perfil e preferências de notificação.

- Companies: Cadastro de empresas prospectadas (shipowners, armadores, brokers). Inclui dados de contato, segmento, status no pipeline e notas de interação.

- Vessels: Navios associados às empresas. Inclui IMO, nome do navio, tipo, bandeira e status de localização (em Angola, a caminho, outros).

- Campaigns: Campanhas de prospecção com templates de email, período de execução, métricas de desempenho e segmentação de público-alvo.

- Emails: Registro de emails enviados com status (enviado, aberto, clicado, respondido), timestamps e métricas de engajamento.

- Reports: Relatórios gerados pelo sistema com métricas agregadas, tendências e recomendações. Inclui dados para dashboards.

- Notifications: Notificações do sistema para usuários, incluindo alertas de novos prospects, respostas a emails e relatórios prontos.

- Settings: Configurações do sistema incluindo templates de email, horários de execução, chaves de API e preferências gerais.

# 6. Fluxo de Trabalho do Sistema

## 6.1 Ciclo de Prospecção Automatizada

O sistema executa um ciclo contínuo de prospecção que pode ser descrito em quatro fases principais:

### Fase 1: Descoberta (Diária)

O módulo Discovery Engine executa buscas programadas utilizando palavras-chave pré-definidas como 'shipowner Angola', 'shipping company Luanda', 'naval agent Angola' e termos similares. Os resultados são processados pela IA para extrair informações estruturadas sobre empresas, eliminando duplicatas e enriquecendo os dados com informações de contato. Empresas já conhecidas são atualizadas com novos dados, enquanto novas descobertas são adicionadas ao banco de dados com status 'Novo Lead'.

### Fase 2: Qualificação (Automática)

A IA analisa cada lead qualificando-o com base em critérios como: presença de navios em Angola ou com rota prevista, tamanho da frota, histórico de operações na região e relevância para os serviços oferecidos. Leads qualificados recebem pontuação (score) de 0-100, e aqueles acima de um threshold configurável (ex: 60 pontos) são movidos automaticamente para status 'Pronto para Contato'.

### Fase 3: Contato (Agendado)

O Outreach Engine gera emails personalizados utilizando templates dinâmicos e dados específicos de cada empresa. A IA personaliza o conteúdo mencionando detalhes relevantes como nome de navios da frota, rotas conhecidas e serviços mais adequados ao perfil. Os emails são enfileirados para envio em horários otimizados (considerando fuso horário do destinatário) com intervalos entre envios para evitar marcação de spam.

### Fase 4: Análise e Relatórios (Contínuo)

O Management Dashboard consolida métricas em tempo real: taxa de abertura de emails, taxa de resposta, leads gerados, conversões e ROI estimado. Relatórios automáticos são gerados diariamente, semanalmente e mensalmente, enviados por email ao administrador. Alertas são disparados para eventos importantes como resposta positiva de um lead ou erro no sistema.

# 7. Prompt de Desenvolvimento

## 7.1 Prompt Técnico para Construção do Web App

O prompt abaixo deve ser utilizado para iniciar o desenvolvimento do sistema Sonar V 1.0:

PROMPT DE DESENVOLVIMENTO - SONAR V 1.0 Construa uma aplicação web completa chamada 'Sonar V 1.0' - um sistema inteligente de prospecção comercial automatizada para o setor marítimo em Angola. REQUISITOS FUNCIONAIS: 1. Sistema de autenticação com dois perfis: Administrador (acesso total, cria usuários) e Usuário (acesso operacional) 2. Módulo de descoberta web: busca automática de shipowners, armadores, agentes de navegação e brokers 3. Módulo de contato: envio automatizado de emails personalizados para prospecção 4. Dashboard administrativo com métricas, relatórios e visualizações 5. Sistema de notificações por email para eventos importantes 6. CRM integrado para gestão de leads e empresas prospectadas SERVIÇOS OFERECIDOS (foco da prospecção): • Mergulho comercial (inspeção subaquática, reparos, limpeza) • Shipchandler (abastecimento de navios, provisões, equipamentos) • Waste Management (gestão de resíduos, descarte ambiental) • Bunker MGO (fornecimento de combustível marítimo) STACK TECNOLÓGICO OBRIGATÓRIO: Frontend: Next.js 15 (App Router), React 19, Tailwind CSS, shadcn/ui, Recharts Backend: Next.js API Routes, Prisma ORM, NextAuth.js Banco de Dados: PostgreSQL (Supabase gratuito) Hosting: Vercel (gratuito) Email: Resend API (gratuito - 3.000 emails/mês) Web Search: DuckDuckGo / z-ai-web-dev-sdk AI: z-ai-web-dev-sdk para geração de conteúdo e análise FUNCIONALIDADES DO DASHBOARD: • Visão geral com KPIs: leads descobertos, emails enviados, taxa de abertura, respostas • Gráficos de tendência semanal/mensal • Lista de empresas com filtros e busca • Detalhes de cada empresa: histórico de contato, navios, status • Configuração de templates de email • Agendamento de campanhas • Relatórios exportáveis (PDF/CSV) REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS: • Design responsivo (funciona em Windows e Mobile) • Interface em português • Tema profissional (cores corporativas azul escuro) • Carregamento rápido (< 3 segundos) • Segurança: autenticação robusta, validação de inputs • Todas as APIs utilizadas devem ser gratuitas ou ter tier gratuito ENTREGÁVEL: Aplicação web funcional pronta para deploy na Vercel, com todas as funcionalidades descritas implementadas.

Figura 1: Prompt técnico completo para desenvolvimento do Sonar V 1.0

# 8. Cronograma de Desenvolvimento

## 8.1 Fases de Implementação

| Fase | Entregas | Duração Estimada |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | Setup do projeto, autenticação, modelo de dados base | 1-2 semanas |
| Fase 2 | Módulo de descoberta web + integração com APIs de busca | 1-2 semanas |
| Fase 3 | Módulo de contato + integração de email + templates | 1-2 semanas |
| Fase 4 | Dashboard, relatórios, métricas e visualizações | 1-2 semanas |
| Fase 5 | Testes, ajustes, documentação e deploy final | 1 semana |

Tabela 9: Cronograma estimado de desenvolvimento

# 9. Considerações Finais

## 9.1 Vantagens da Arquitetura Proposta

A consolidação em um único agente inteligente modular oferece benefícios significativos em termos de manutenibilidade, custo operacional e eficiência. O sistema proposto utiliza exclusivamente tecnologias modernas e gratuitas, permitindo que a aplicação seja executada sem custos iniciais de infraestrutura. A arquitetura baseada em Next.js permite que o mesmo código sirva tanto para web desktop quanto para dispositivos móveis, eliminando a necessidade de desenvolvimento nativo separado.

## 9.2 Próximos Passos

- Revisar e aprovar este documento de especificações

- Criar contas nos serviços gratuitos (Supabase, Vercel, Resend)

- Iniciar desenvolvimento da Fase 1 (Setup e Autenticação)

- Configurar domínio personalizado (opcional)

- Realizar testes de usabilidade e ajustes finais